Таблица 12

### Паспорт

### инвестиционного проекта

| № п/п | Данные | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Название инвестиционного проекта: «Создание судостроительного комплекса «Звезда» |  |
| 2 | Краткое описание инвестиционного проекта: Проект предусматривает строительство верфи крупнотоннажного судостроения «Судостроительный комплекс «Звезда» и освоение ее производственных мощностей. Реализация Проекта разделена на 2 фазы: Инвестиционная фаза - строительство верфи и подготовка ее к операционной деятельности; Эксплуатационная фаза - запуск производственных мощностей и выпуск продукции. Строительство верфи предполагает возведение всех производственных объектов и объектов инфраструктуры, а также приобретение производственных технологий, необходимых для оптимального функционирования созданного предприятия. По типу Проект представляет собой создание производства с нуля с реконструкцией некоторых мощностей, присутствующих на территории строительства верфи. Инвестиционная фаза будет реализована в 3 очереди строительства, каждая из которых подразумевает постепенное расширение продуктового ряда производимой продукции. Окончание инвестиционной фазы запланировано в 2024 г. Поэтапный ввод в эксплуатацию всего комплекса производств судостроительного комплекса будет завершен в конце 2024 года. При этом ввод в эксплуатацию основных производственных мощностей первой очереди строительства запланирован на 2016 год. |  |
| 3 | Участники инвестиционного проекта: ОАО «НК «Роснефть» и «Газпромбанк» (АО) в лице совместного предприятия ЗАО «Современные Технологии Судостроения» являются инициаторами Проекта, а вместе с ОАО «Роснефтегаз» - инвесторами Проекта. ОАО «ДЦСС» (Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) – оператор проекта, включает в себя судостроительные и судоремонтные заводы в Дальневосточном федеральном округе, в том числе на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях. ОАО «ДВЗ «Звезда» (Дальневосточный завод «Звезда») – заказчик-застройщик, является ведущим предприятием по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев. ОАО «ЦТСС» (Центр технологии судостроения и судоремонта) – генеральный проектировщик, многопрофильный научно-производственный комплекс, ведущий технологический центр судостроения России, одна из крупнейших научных организаций Санкт-Петербурга. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» – технический консультант, - один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. IMG (Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH) – технический консультант, одно из ведущих немецких предприятий, специализирующееся на проектировании и выпуске производственных систем для судостроительной промышленности. |  |
| 4 | Цели инвестиционного проекта: обеспечение национальной безопасности и государственных интересов в области реализации Морской Доктрины Российской Федерации; обеспечение полноценного участия российской промышленности в реализации проектов на континентальном шельфе РФ; повышение конкурентоспособности и бюджетной эффективности судостроительной отрасли РФ; обеспечение экономических интересов Российской Федерации посредством создания современного флота. |  |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целей отраслевой стратегии, стратегии развития региона и целевых показателей государственных программ Российской Федерации - Концепция проекта «Судостроительный комплекс «Звезда» сформирована в соответствии с ключевыми ориентирами Стратегии развития судостроительной промышленности до 2020 года, такими как: - топливно-энергетическая безопасность (поставка уникальных плавсооружений и необходимого технического флота для разведки и добычи углеводородного сырья на Арктическом и Дальневосточном шельфе России); - транспортная безопасность (обеспечение морского и речного флотов необходимым тоннажем для грузовых и пассажирских перевозок силами национальных перевозчиков); - продовольственная безопасность (обеспечение необходимым тоннажем рыболовного флота); - обеспечение мобилизационной готовности и устойчивого функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях; - ликвидация критического научно-технического отставания от промышленно развитых стран мира; - формирование в судостроительной промышленности рыночно-ориентированных бизнес-структур нового поколения, обладающих потенциалом саморазвития. Строительство новых судостроительных комплексов также предусматривается Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 года. Основными целями второго и третьего этапов данной стратегии являются: - начало освоения производства крупнотоннажных судов различного назначения; - расширение создания судов и морской техники для государственных нужд, включая создание новых технических средств и передовых технологий для изучения и освоения минеральных ресурсов российского шельфа и Мирового океана. - Мероприятие «Развитие производственных мощностей по судостроению на Дальнем Востоке» входит в Перечень основных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы», подпрограмма «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли». Создание судостроительного комплекса на ДВ РФ тесно связано с наиболее приоритетными направлениями развития российского судостроения согласно ГП Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы», а именно - обеспечением эффективной эксплуатации Северного морского пути, превращением Северного морского пути в национальную транзитную магистраль. Решение такой комплексной задачи требует, в первую очередь, строительства ледокольного флота и транспортных судов ледового плавания, а также новых технических решений, позволяющих рентабельно перевозить транзитные грузы; - эффективным и экологически безопасным освоением морских месторождений углеводородов на континентальном шельфе в Арктической зоне Российской Федерации. Основной технической проблемой, которая должна быть решена в ближайшие десятилетия, являются производство и доставка конечного продукта переработки углеводородного сырья по конкурентным ценам. К этой общегосударственной задаче примыкает задача добычи морских биологических ресурсов, что напрямую связано с обеспечением продовольственной безопасности Российской Федерации. Цели Проекта соответствуют главной цели Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы», а именно повышению конкурентоспособности судостроительной отрасли Российской Федерации в мире и обеспечению частичного удовлетворения потребностей государства и отечественного бизнеса в современной продукции судостроения. В вышеуказанной программе государство ставит задачу обеспечения эффективности работы судостроительной отрасли и увеличения инвестиционной привлекательности отечественного судостроения, включая достижение уровня передовых стран по качеству судостроительной продукции, чему в немалой степени будет способствовать развитие новых судостроительных мощностей на Дальнем Востоке РФ. Стратегия реализации Проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда» коррелирует со следующими приоритетными направлениями государственной политики в области развития судостроительной промышленности: - создание конкурентоспособной специализированной морской техники, в том числе судов и плавательных средств для освоения континентального шельфа и Северного морского пути, высокотехнологичных среднетоннажных транспортных судов и судов обеспечения, высокотехнологичных рыбопромысловых судов, морских и речных научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов; - дальнейшее развитие и оптимизация проведенных институциональных преобразований в отрасли, переход к формированию кластерной системы развития и построения отрасли, развитию интегрированных структур по выпуску судового оборудования, развитие лизинга морской рыбопромысловой и речной техники. Реализация проекта СК «Звезда» будет способствовать достижению Целевых индикаторов и показателей ГП Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы», а именно: - увеличению объема выпуска гражданской продукции российского судостроения; - росту производительности труда в гражданской сфере судостроительной промышленности; - увеличению доли отечественного гражданского судостроения на мировом рынке; - увеличению доли обновленных и новых основных производственных фондов судостроительных организаций отрасли (верфей). Строящийся «Судостроительный комплекс «Звезда» полностью соответствует ожидаемым результатам действия ГП Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы», касающимся: - создания производственных мощностей, обеспечивающих строительство, ремонт и модернизацию современных крупнотоннажных судов и морской техники; - создания необходимого задела для увеличения в структуре судостроения доли высокотехнологичной продукции. - В число принципов национальной морской политики РФ входят: - концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры российского флота на территориях субъектов Российской Федерации, традиционно связанных с мореплаванием, унификация этой инфраструктуры для военных и хозяйственных нужд; - поддержание российского флота в готовности к решению стоящих перед ним задач, а также мобилизационной готовности торгового, рыбопромыслового, научно-исследовательского и других специализированных флотов. Морская доктрина РФ на период до 2020 года относит задачи строительства флота и создание условий, стимулирующих строительство флота на отечественных предприятиях к числу приоритетных задач государства. Одним из ключевых направлений Морской Доктрины РФ на период до 2020 года является разработка известных месторождений и интенсивная разведка нефти и природного газа на континентальном шельфе Российской Федерации, что невозможно осуществить без строительства современной морской техники на территории Российской Федерации. - Увеличение объемов строительства новых судов при запуске в работу нового судостроительного комплекса «Звезда» приведет к эффектам, описанным в ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства» - к увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему России от таких отраслей экономики как судостроение, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, перевозка грузов, содержание речной инфраструктуры. В социально-экономической сфере эксплуатация нового судостроительного комплекса будет способствовать сохранению и расширению числа рабочих мест, повышению спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их возрастной структуры, а так же повышению производительности труда и уровня его оплаты. - Проект Судостроительного комплекса «Звезда» является ключевым этапом развития судостроения на Дальнем Востоке. В целях развития судостроения и повышения эффективности освоения континентального шельфа Российской Федерации в районах Дальнего Востока и Арктики 21 июля 2014г подписан Указ Президента РФ «О Развития судостроения на Дальнем Востоке», 12 сентября 2014 года подписано Распоряжение Правительства №1804-Р «О развитии судостроения на Дальнем Востоке». - Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года в качестве одного из ведущих направлений развития ДФО, планируемых к реализации в 2010-2020 годах и на период до 2025 года, выделяет развитие производственного комплекса открытого акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда» и обозначает следующие перспективы развития судостроения на Дальнем Востоке – «Приморский край станет одним из центров производства судов различных классов и оборудования для освоения континентального шельфа. Данная стратегия является концептуальной схемой, концентрирующейся на ключевых конкурентных преимуществах края, а также на механизмах реализации этих преимуществ. Стратегия задает общие ориентиры будущего развития социальной и экономической системы для органов государственной власти края, бизнеса, потенциальных инвесторов, является базой для разработки планов, программ, проектов, прогнозов. Реализация проекта соответствует данным ориентирам. «Судостроительный кластер на Дальнем Востоке должен стать крупным производственным центром, который будет выпускать и обслуживать суда разных классов, прежде всего для нашего внутреннего рынка. Такой запрос со стороны отечественных покупателей есть, а значит, новые судостроительные мощности будут востребованы» - из выступления Президента РФ В. В. Путина на совещании по вопросу создания судостроительного кластера на базе ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в г. Владивостоке, 13 ноября 2014г. |  |
| 6 | Оценка потенциального спроса и (или) объема рынка на продукцию (услуги): Для проекта создания Судостроительного комплекса «Звезда» будет характерно решение первоочередной задачи российского судостроения по преодолению исторически сложившегося технологического отставания в части организации производства гражданского судостроения путем внедрения новейших судостроительных технологий и соответствия лучшим мировым показателям производительности труда. Однако выход на сложившийся внешний рынок судостроительной продукции в традиционном транспортном судостроении (балкеры и танкеры неледового плавания либо низших ледовых классов) будет затруднен по объективным причинам. Конкуренция с Китаем, Японией и Кореей в строительстве транспортных судов массовой постройки бесперспективна по причине отсутствия схожих граничных условий функционирования. Исходя из динамики развития энергетической отрасли и конкурентных преимуществ будущих судостроительных мощностей Проекта, наиболее перспективным для России или для проекта будет рынок гражданского судостроения, связанный с добычей и транспортировкой жидких углеводородов с шельфовых месторождений, где расположены крупнейшие запасы углеводородов. Драйвером роста спроса на продукцию судостроения в России станет потребность в уникальных морских буровых установках и нефтегазовых сооружениях (добычных платформ) и, соответственно, судах обслуживающего флота. По заключению отраслевых экспертов, перспективный рынок продукции проекта включает разнообразную номенклатуру сложных наукоемких морских судов обслуживающего флота, морскую технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России, буксиры, спасатели, принципиально новые крупно- и среднетоннажные суда усиленного ледового класса (танкеры и газовозы). Основными заказчиками судов и морской техники в России являются судоходные и нефтегазовые компании, реализующие проекты в Арктических широтах и на Дальнем Востоке России: ОАО «НК «Роснефть» (включая совместные предприятия); ОАО «Газпром» (в том числе компания «Сахалин Энерджи Инвестмент компани Лтд», ОАО «Газпром нефть», ООО «Газфлот») ОАО «Лукойл»; ОАО «НОВАТЭК», в том числе ОАО «Ямал СПГ»; ОАО «Сибур»; ОАО «Совкомфлот»; ОАО «Приморское морское пароходство»; ОАО «Мурманское морское пароходство»; ОАО «Дальневосточное морское пароходство»; ОАО «Сахалинское морское пароходство»; Группа компаний «Фемко»; «Феско»; ФГУП «Росморпорт»; ФГУП «Атомфлот»; и др. Именно указанные компании будут генерировать основной спрос на продукцию судостроительного комплекса «Звезда». Учитывая общегосударственную значимость Проекта, оценка потенциального спроса, предложения и загрузки проводилась на условиях открытости информации со стороны основных заказчиков. ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Совкомфлот», ФГУП «Росморпорт» и другими предприятиями были спрогнозированы долгосрочные потребности в продукции судостроении на основании своих инвестиционных планов. В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации (от 5 апреля 2013 г. № РД-П7-2202,) под руководством Минпромторга России и с привлечением отраслевых экспертов (ФГУП «Крыловский государственный научный центр») в течение 2013-2014 гг. был консолидирован суммарный объем рынка российского рынка. Общее количество судов и морской техники, планируемых к постройке до 2030 года составило практически 8000 ед., включая внутренний водный транспорт. Более подробно потребности российских заказчиков в судах и морской технике описаны в бизнес-плане Проекта. |  |
| 7 | Срок реализации инвестиционного проекта 2012-2024 гг |  |
| 7.1 | Фаза строительства I расширенная очередь - 2012-2019 гг II очередь – 2018 – 2022 гг. III очередь – 2021 – 2024 гг. |  |
| 7.2 | Фаза эксплуатации С 2016 г. |  |
| 8 | Объем капитальных вложений в реальных ценах 145 483 млн. руб. |  |
| 9 | Объем финансирования 145 483 млн. руб. |  |
| 9.1 | Заемное финансирование, планируемый срок погашения кредитов и займов 73 000 млн. руб. — займы ЗАО «СТС» (погашение по действующим договорам займа в сентябре 2018 — 12,0 млрд. руб., погашение планируемых к привлечению займов — с 2023 по 2025 гг.;) 12 350 млн. руб. — кредит АО «Газпромбанк» (погашение по действующему кредитному договору: в 2016 г. — 10,2 млрд. руб., в 2017 г. — 2,15 млрд. руб.) |  |
| 9.2 | Собственный капитал 54 533 млн. руб. — собственные средства ООО «ССК «Звезда» |  |
| 9.3 | Средства партнёра по инвестиционному проекту 0 руб. |  |
| 9.4 | Бюджетные средства 8 800 млн. руб. — Субсидия на уплату процентов по ранее привлечённым кредитам за счёт средств федерального бюджета |  |
| 9.5 | Средства Фонда национального благосостояния (с указанием предельного объема средств Фонда национального благосостояния, предельного срока и минимальной доходности их размещения) 0 руб. |  |
| 9.6 | Средства пенсионных накоплений 0 руб. |  |
| 10 | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности инициатора (если применимо) ОАО «НК Роснефть» рейтинг S&P BB+ (http://www.rosneft.ru/Investors/instruments/Ratings/) |  |
| 11 | Социальные эффекты от инвестиционного проекта Создание судостроительного кластера на базе Проекта СК «Звезда» будет способствовать экономическому росту Дальневосточного региона, а также оказывать существенное положительное влияние на состояние местной социальной сферы вследствие следующих факторов: - локализация на одной территории основных участников кластерной системы; - стимулирование увеличения количества малых и средних предприятий; - синергетический эффект и повышение конкурентоспособности входящих в кластер предприятий; - повышение эффективности системы подготовки кадров; - возможность создания рабочих мест и привлечения населения в регион, а также повышения производительности труда за счет внедрения современных технологий; - построение судостроительного сектора в Дальневосточном регионе России путем развития центров исследования и разработок, центров обучения и сети поставок; - дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Только на Проекте СК «Звезда» будет создано около 7 тыс. новых рабочих мест (на 1 рабочее место в судостроении приходится 7 рабочих мест в смежных отраслях). Планируемые социальные и экономические эффекты от создания судостроительного кластера: - увеличение доли локализации до 70%; - увеличение доли современных технологий до 90%; - рост загрузки мощностей судостроения до 70-75%; - доля обновленных производственных фондов 60-70%; - рост производительности труда в отрасли в 3-3,5 раза |  |
| 12 | Создание объектов социальной инфраструктуры Проект строительства судостроительного комплекса «Звезда» имеет государственное значение для развития судостроительной отрасли, а также важное значение для социально-экономического развития дальневосточного региона. Реализация проекта влечет за собой необходимость решения широкого круга вопросов социального характера, в том числе основного вопроса – обеспечения жильем работников верфи и их семей в ГО Большой Камень. В соответствии с п.5 перечня поручений Пр-2747 от 28 ноября 2014 г., п.8 Пр-1919 от 23 сентября 2015 г. решение вопроса обеспечения жильем сотрудников судостроительного комплекса возложено на АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Администрацию Приморского края и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» совместно с Минфином России, Минстроем России и другими органами государственной власти и организациями. Для целей обеспечения жильём работников СК «Звезда» во взаимодействии с администрацией Большого Камня отобраны три земельных участка, расположенных в зоне жилой застройки под строительство микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый». Администрацией городского округа Большой Камень участки зарезервированы и поставлены на кадастровый учет. Принято решение начать работы с застройки микрорайона «Шестой» в ГО Большой Камень. Согласно плану поэтапного ввода жилого фонда и социальной инфраструктуры, составленному Минвостокразвития России ввод в эксплуатацию жилых домов планируется следующим образом: - Строительство 3-х домов (210 квартир, 525 жителей, ответственный – ОАО «ДВЗ «Звезда»): - 1 дом –II квартал 2017 года; - 1 дом –III квартал 2017 года; - 1 дом –IV квартал 2017 года. 2) Строительство 3-х домов (750 квартир, 1 875 жителей, ответственный – Администрация Приморского края): IV квартал 2017 года 3) Строительство I очереди - 8 домов (1 582 квартиры, 4 021 житель, ответственный – Фонд развития Дальнего Востока): II квартал 2018 года 4) Строительство II очереди – 3 домов (720 квартир, 1 614 жителей, ответственный – Фонд развития Дальнего Востока): I квартал 2020 года |  |
| 13 | Риски реализации инвестиционного проекта - Технологические и инфраструктурные риски — Риск получения продукции низкого качества или невыхода на запланированную мощность по причине ошибок при проектировании, ошибок при инжиниринге или ненадлежащего контроля за процессом производства/ - Риск сырьевой базы — Риск заключается в невозможности получения требуемого сырья (сталь, комплектующие), его несвоевременном получении или получении недостаточного качества. - Риск команды проекта и персонала — Отсутствие необходимых навыков, опыта и квалификации у менеджмента для реализации запланированного Проекта, невозможность привлечения квалифицированного персонала. - Экологические, социальные и репутационные риски — Риск негативного воздействия на окружающую среду вследствие реализации проекта, риски, связанные с производственной и управленческой деятельностью компании. - Риск задержки запуска производства — Риск связан с задержкой завершения строительства завода и задержкой выхода производства на плановую загрузку. - Валютный риск — связан с возможностью финансовых потерь, вызванных изменениями курсов валют, в случаях, когда денежные потоки выражены в разных валютах. - Риск недоступности кредитных ресурсов — Невозможность привлечения кредитных ресурсов для финансирования проекта на приемлемых условиях. - Риск недофинансирования — Риск связан с непредоставлением и/или несвоевременным предоставлением дополнительного финансирования в случае превышения фактических капитальных затрат по Проекту над плановыми. - Рыночные риски, риск снижения спроса на продукцию, обусловленный внешними факторами — Рыночный риск заключается в возможном негативном изменении рыночной конъюнктуры, ведущем к невозможности погашения кредитов из-за падения цен и/или объемов продаж. Уменьшение покупательной способности основных заказчиков, например изменение конъюнктуры на мировом рынке нефти и газа, которая может привести к снижению цен на углеводороды. - Политический риск — Риск финансовых потерь в случае ужесточения санкций в отношении России, например, отложенный спрос на продукцию офшорного судостроения (в случае откладывания проектов добычи углеводородов на шельфовых месторождениях). Отраслевые риски, связанные с взаимоотношениями с естественными монополиями РФ, министерствами (торговли, обороны и т.п.). - Внешнеполитические риски — Невозможность использования наработок, опыта, ноу-хау в проектировании верфи, технологических схем, организации производства передовых зарубежных консультантов STX, IMG, DSME, Samsung. Объединение российских арктических технологий с современной технологией по строительства судов, разработанной компанией IMG. - Риск законодательных изменений — Негативные изменения в законодательстве (например, налоговом), приводящие к снижению показателей эффективности проекта. - Инфляционный риск — Риск увеличения стоимости основных ресурсов, необходимых для производства (материалы, оборудование, ФОТ и т.д.). - Форс-мажорные риски — Природные явления, имеющие стихийный характер (например, землетрясения или пожары), экстремальные ситуации (война, эпидемии, забастовки, противоправные действия третьих лиц), запретительные акты государства: объявление чрезвычайного положения, запрет передвижения в определённые районы. Инструменты и мероприятия по минимизации рисков приведены в бизнес-плане. |  |
| 14 | Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта Сильные стороны (S); Слабые стороны (W). - Наличие подтвержденного спроса на морскую технику и суда ледового класса со стороны крупных российских заказчиков - В Проекте используется технология крупноблочной сборки судов и морской техники, широко применяемая лидерами мирового судостроения, но мало используемая в РФ. Данная технология позволит значительно сократить сроки и стоимость строительства судов и морской техники в РФ - Проект реализуется «с нуля», а не посредством модернизации существующего производства, что позволит выстроить технологическую цепочку максимально эффективно - Невысокая конкуренция со стороны российских предприятий - Выгодное месторасположение планируемой верфи – вблизи маршрутов транспортировки углеводородного сырья от месторождений Сахалинского шельфа и крупных промышленных центров и транспортных узлов Приморского края, максимальная близость к шельфовым месторождениям Северо-Восточной Арктики - Прямое указание Президента Российской Федерации о размещении заказов на строительство морской техники только на отечественных верфях и, как результат, преимущественное позиционирование ДЦСС, способствующее получению контрактов от внутрироссийских заказчиков; - Создание собственного инжинирингового центра. Повышение эффективности работы в связке «Конструкторское бюро-верфь» путем кооперации с ведущими зарубежными судостроительными предприятиями, нацеленными на передачу российской стороне компетенций и технологий - Текущая стоимость рабочей силы в России считается более выгодной работодателю по сравнению с другими странами с развитой судостроительной отраслью; - Неопределенность с доступностью дополнительного финансирования на капитальные расходы и оборотные средства без правительственной поддержки. В текущей ситуации на рынках капитала, долгосрочное проектное финансирование недоступно, а использование краткосрочного финансирования экономически нецелесообразно. - Недостаточное количество опытных работников судостроительной отрасли в области проектирования и производства, дефицит проектировщиков и квалифицированных кадров (например, по сравнению с северо-западным регионом РФ), ограничения по найму и подготовке квалифицированных кадров, низкая локализация поставщиков материалов и комплектующих, высокая доля импорта - Отсутствие в регионе реализации Проекта производителей стали, которая требуется в больших количествах, высокая зависимость от тарифов на ЖД перевозку - Недостаточная подготовленность необходимой инфраструктуры (жилье для сотрудников верфи, соцкультбыт и т. п.) для привлечения значительного количества трудовых ресурсов, необходимость понесения значительных связанных с этим затрат на социально-бытовое обеспечение - Длительные сроки принятия и реализации корпоративных решений и решений государственного уровня по Проекту. Возможности (O); Угрозы (T). - Развитие законодательных инициатив и ускорение принятия необходимых нормативно-правовых актов в сфере модернизации судостроительной промышленности, в том числе в рамках реформирования российской налоговой системы - Разработка крупных шельфовых месторождений будет способствовать формированию устойчивого спроса на продукцию, существующих мощностей для производства которой в России недостаточно - Возможности по кооперации с предприятиями Азиатско-Тихоокеанского региона и использованию технологий ведущих мировых судостроительных компаний, в том числе по направлению импортозамещения в случае интенсификации экономических санкций - Возможность подготовки высококвалифицированных кадров в собственном Учебном центре и в процессе стажировок на крупнейших (ведущих) зарубежных предприятиях отрасли - При достижении плановых показателей эффективности – возможность выхода верфи на внешние рынки; - Экономическая эффективность Проекта в значительной степени зависит от колебаний цен на сталь, на начальном этапе от импортных комплектующих и оборудования, уровня инфляции и курсов обмена валют, которые достаточно волатильны на текущий момент - Спад мировой экономики и медленные темпы ее восстановления могут привести к сокращению спроса и продолжению тенденции к снижению цены на газ и нефть, что повлечет уменьшение спроса на продукцию судостроения. - Угроза запрета на поставки оборудования для строительства судов и морской техники и ее комплектующих, а также наработок, ноу-хау в проектировании верфи, технологических схем, организации производства передовых зарубежных консультантов по причине введения внешних экономических санкций. - Угроза повышения тарифов на ЖД перевозки стали, отсутствие свободных мощностей транспортной системы для перевозки объемов стали, необходимых для реализации Проекта. |  |
| 15 | Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные АО «ДЦСС» |  |

Отчет ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 2012

Краткая характеристика основных судоходных компаний приведена в Приложении 3.