Таблица 13а

Детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый 2019 год и

на плановый период 2020-2021 годов

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Федеральное агентство по рыболовству; Федеральное агентство морского и речного транспорта; | X | 01.01.2013 | 31.12.2030 | Всего | 8 907 866,3 | 14 807 866,3 | 14 807 866,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 020 | 8 659 787,3 | 14 497 866,3 | 14 497 866,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 076 | 98 079,0 | 160 000,0 | 160 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2030 | X | 4 087 500,0 | 4 189 966,3 | 4 189 966,3 |
| 1.1 | ОМ 1.1 Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Создан опережающий научно-технический задел для обеспечения развития морской и речной техники гражданского назначения | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 020 0411 1810190019 241 | 3 867 500,0 | 3 959 966,3 | 3 959 966,3 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 Завершение авансирования переходящих НИОКР (30%) в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.2 Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2019 года | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.3 Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.09.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.4 Завершение приемки выполненных работ В 2019 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.5 Завершение авансирования переходящих НИОКР (30%) в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.6 Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2020 года | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.7 Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.09.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.8 Завершение приемки выполненных работ в 2020 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.9 Завершение авансирования переходящих НИОКР (30%) в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.03.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.10 Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2021 года | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.06.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.11 Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2021году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.09.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.12 Завершение приемки выполненных работ в 2021 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2021 |  | X | X | X |
| 1.2 | ОМ 1.2 Государственная поддержка организаций судостроительной промышленности в целях технического перевооружения уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов, развития полигонной базы | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлено техническое перевооружение уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов в основных концернах отрасли; осуществлены техническое перевооружение, модернизация и реконструкция полигонов для проведения испытаний морской техники | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 020 0412 181026852 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ОМ 1.3 Организация систем отраслевого и междисциплинарного образования в судостроительной отрасли | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Организована система отраслевого и междисциплинарного образования | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 020 0412 181036851 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | ОМ 1.4 Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Обеспечены системно-аналитическое и экспертное сопровождение управления реализацией государственной программы, обеспечены контроль и координация реализации мероприятий государственной программы | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 020 0412 1810490019 244 | 220 000,0 | 230 000,0 | 230 000,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.1.1. Завершено авансирование переходящих работ (30%), финансируемых по виду расходов «Прочие работы» в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.2. Проведение и информационно аналитическое обеспечение заседаний НКС для обсуждения приоритетных конкурсных работ на 2019 год | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.3. Проведение заседаний НКС по рассмотрению результатов выполненных работ в 2019 году и подготовка заключений; экспертиза материалов. подаваемых организациями на проведение конкурсов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.4 Завершение приемки выполненных работ в 2019 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.5. Завершение авансирования переходящих работ (30%), финансируемых по виду расходов «Прочие работы» в 2020 году «Прочие работы» в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.6. Проведение и информационно аналитическое обеспечение заседаний НКС для обсуждения приоритетных конкурсных работ на 2020 год | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.7. Проведение заседаний НКС по рассмотрению результатов выполненных работ в 2020 году и подготовка заключений; экспертиза материалов. подаваемых организациями на проведение конкурсов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.8 Завершение приемки выполненных работ в 2020 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.9. Завершение авансирования переходящих работ (30%), финансируемых по виду расходов «Прочие работы» в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.03.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.10. Проведение и информационно аналитическое обеспечение заседаний НКС для обсуждения приоритетных конкурсных работ на 2021 год | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.11. Проведение заседаний НКС по рассмотрению результатов выполненных работ в 2021 году и подготовка заключений; экспертиза материалов. подаваемых организациями на проведение конкурсов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.12 Завершение приемки выполненных работ в 2021 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2021 |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство по рыболовству | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Всего | 2 126 488,4 | 377 000,0 | 377 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 020 | 2 028 409,4 | 217 000,0 | 217 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 076 | 98 079,0 | 160 000,0 | 160 000,0 |
| 2.1 | ОМ 2.1. Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство по рыболовству | Разработаны проекты судостроительной продукции и техники для освоения шельфовых месторождений; обеспечено увеличение общего научно-технического потенциала Российской Федерации в основных направлениях развития техники и судов для освоения шельфовых месторождений; обеспечена технологическая возможность производства судостроительной продукции на территории Российской Федерации. | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 020 0411 1820190019 241 | 2 028 409,4 | 217 000,0 | 217 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 076 0411 1820190019241 | 98 079,0 | 160 000,0 | 160 000,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1 Завершение авансирования переходящих НИОКР (30%) в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.2 Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2019 года | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3 Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.09.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.4 Завершение приемки выполненных работ В 2019 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.5 Завершение авансирования переходящих НИОКР (30%) в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.6 Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2020 года | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.7 Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.09.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.8 Завершение приемки выполненных работ в 2020 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.9 Завершение авансирования переходящих НИОКР (30%) в 2018 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.03.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.10 Завершение подготовки конкурсной документации по работам 2018 года | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.06.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.11 Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов в 2018 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.09.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.12 Завершение приемки выполненных работ В 2018 году в соответствии с условиями государственных контрактов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X |  | 30.12.2021 |  | X | X | X |
| 2.2 | ОМ 2.2. Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Обеспечена закупка передовых технологий и лицензий, разработанных ведущими фирмами мира | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 020 0412 182020019 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2030 | X | 0,00 | 800 000,0 | 800 000,0 |
| 3.1 | ОМ 3.1 Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлена государственная поддержка реализации инвестиционного проекта по созданию в Дальневосточном федеральном округе судостроительного комплекса «Звезда» | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 020 0412 1830168513811 | 0,00 | 800 000,0 | 800 000,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Субсидии из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судо-строительных комплексов |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлен взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Камень, Приморский край, на цели возмещения процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для реализации проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда» | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 020 0412 1830168513811 | 0,00 | 800 000,0 | 800 000,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.1.1 Завершена сдача в эксплуатацию Сухого дока, площадок предварительной сборки, достроечных набережных № 2, 3, берегоукрепление строительства ССК «Звезда» | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.2 Завершение строительно-монтажных работ достроечных цехов, набережных и причала | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.05.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.3 Ввод в эксплуатацию достроечных цехов, набережных, причалов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.08.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.4 Завершение I очереди строительства | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.5. Завершены строительно-монтажные работы по дноуглублению акватории порта | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской |  |  | 30.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.6. Завершена сдача в эксплуатацию цехов укрупнения блоков и насыщения | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской |  |  | 30.09.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.7. Начало III очереди строительства ССК «Звезда» | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской |  |  | 30.03.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.8. Начало строительства сухого дока с производственными цехами для строительства офшорной морской техники | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской |  |  | 30.12.2021 |  | X | X | X |
| 3.2 | ОМ 3.2 Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлено стимулирование создания и развития производственных мощностей, обеспечивающих строительство, ремонт и модернизацию современных судов и объектов морской техники; обеспечено сохранение и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на судостроительных верфях | 01.01.2021 | 31.12.2026 | 020 0412 18302 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4. Государственная поддержка | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Федеральное агентство морского и речного транспорта | X | 01.01.2013 | 31.12.2025 | Всего | 2 693 877,9 | 9 440 900,0 | 9 440 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 020 | 2 543 877,9 | 9 290 900,0 | 9 290 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| 4.1 | ОМ 4.1 Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлен взнос в уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытых акционерных обществ | 01.01.2013 | 31.12.2019 | 020 | 0,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.3 Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга гражданских судов | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлено стимулирование создания и развития производственных мощностей, обеспечивающих строительство, ремонт и модернизацию современных судов и объектов морской техники; обеспечено сохранение и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на судостроительных верфях | 01.01.2016 | 01.01.2019 | 020 0412 1840168841 452 | 0,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
|  | Контрольное событие 4.1.3.1. Осуществлен Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга гражданских судов в 2019 году |  | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.3.2 Осуществлен Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга гражданских судов в 2020 году |  | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.3.3. Осуществлен Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга гражданских судов в 2021 году |  | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2021 |  | X | X | X |
| 4.2 | ОМ 4.2 Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Федеральное агентство морского и речного транспорта | Осуществлено стимулирование создания судостроительной продукции на отечественных судостроительных предприятиях | 01.01.2013 | 31.12.2030 | Всего | 2 693 877,9 | 4 440 900,0 | 4 440 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 020 | 2 543 877,9 | 4 290 900,0 | 4 290 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| 4.2.3 | Мероприятие 4.2.3. Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлены субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 020 0412 1840268212 811 | 289 787,3 | 500 000,0 | 500 000,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.3.1. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.2. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2019 |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.3. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.4. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.5. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.6. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2021 |  | X | X | X |
| 4.2.4 | Мероприятие 4.2.4. Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2021 годах, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009 - 2021 годах с российскими лизинговыми компаниями, на приобретение гражданских судов |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Представлены субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, на приобретение гражданских судов. Обеспечено продолжение развития механизма субсидирования кредитов и лизинговых платежей для судовладельцев в целях повышения привлекательности отечественного судостроения для отечественных заказчиков. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 020 0412 1840264722 811 | 2 254 090,6 | 3 790 900,0 | 3 790 900,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.4.1. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.2. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.3. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.5. Построено не менее 95 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.6. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.7. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.8. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.9. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.10. Построено не менее 100 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.11. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.03.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.12. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.06.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.13. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.14. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в 2021 году | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2021 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4.15. Построено не менее 105 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Кабаков Б.А., Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 31.12.2021 |  | X | X | X |
| 4.2.5 | Мероприятие 4.2.5. Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях |  | Федеральное агентство морского и речного транспорта | Осуществлено предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 110 0408 1840268511800 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.5.1. Осуществлено предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях в 2019 году |  | Стасюк К.В., Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта |  |  | 31.12.2019 |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.5.2. Осуществлено предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях в 2020 году |  | Стасюк К.В., Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.5.3. Осуществлено предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях в 2021 году |  | Стасюк К.В., Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта |  |  | 31.12.2021 |  | X | X | X |