Краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" на 2019 год

Подпрограмма 1. «Развитие судостроительной науки».

Для осуществления качественного мониторинга хода исполнения подпрограммы «Развитие судостроительной науки» выделены следующие контрольные события:

В рамках основного мероприятия «Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения» контрольными событиями предлагается считать завершение авансирования переходящих НИОКР (30%), завершение подготовки конкурсной документации, проведение конкурсов и заключение государственных контрактов, завершение приемки выполненных работ в соответствии с условиями государственных контрактов. Данные контрольные события позволяют наиболее полно оценить промежуточные окончательные результаты выполнения основного мероприятия в течении планового периода.

В рамках основного мероприятия «Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности» в качестве контрольных событий выделены:

Завершение авансирования переходящих работ (30%), финансируемых по виду расходов «Прочие работы» в 2019 году;

Проведение и информационно аналитическое обеспечение заседаний НКС для обсуждения приоритетных конкурсных работ на 2019 год;

Проведение заседаний НКС по рассмотрению результатов выполненных работ в 2019 году и подготовка заключений; экспертиза материалов. подаваемых организациями на проведение конкурсов;

Завершение приемки выполненных работ в 2019 году в соответствии с условиями государственных контрактов.

Основное мероприятие в целом носит обеспечивающий характер, ввиду чего в составе контрольных событий фигурируют данные об управлении госпрограммой и научной деятельностью.

Подпрограмма 2. «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Для осуществления качественного мониторинга хода исполнения подпрограммы «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» выделены следующие контрольные события:

В рамках основного мероприятия «Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники» в мероприятии «Разработка новых технологий для развития гражданской морской и речной техники» контрольными событиями предлагается считать завершение авансирования переходящих НИОКР (30%), завершение подготовки конкурсной документации, проведение конкурсов и заключение государственных контрактов, завершение приемки выполненных работ в соответствии с условиями государственных контрактов.

Подпрограмма 3. «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли».

В рамках основного мероприятия «Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения», в части мероприятия 3.1.1. Субсидии из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов» выделены контрольные события, связанные с реализацией 1 и 2 этапов, а также начало 3 очереди строительства судостроительного комплекса «Звезда». События соответствуют этапам бизнес-плана создания верфи.

Подпрограмма 4. «Государственная поддержка».

В рамках основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям», мероприятия «Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край» контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2014 году.

В рамках мероприятия «Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Северная верфь» контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2016 году.

В рамках мероприятия «Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга гражданских судов» выделены контрольные события, связанные со взносом в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

В рамках мероприятия «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург, в целях осуществления последующих взносов в уставные капиталы его дочерних обществ в целях погашения убытков, возникших у этих дочерних обществ в связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин" и линейного дизель-электрического ледокола "Новороссийск"» контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2016 году.

В рамках мероприятия Взнос в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург, для осуществления последующего взноса в уставный капитал ООО "Балтийский завод - Судостроение" в целях погашениях убытков, возникших у общества в целях завершения строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин", контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2017 году.

В рамках основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов», мероприятия «Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2021 годах, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009 - 2021 годах с российскими лизинговыми компаниями, на приобретение гражданских судов» в качестве контрольных событий выделены перечисление денежных средств и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, а также результативность мероприятий лизинга в части строительства новых судов.

В рамках мероприятия «Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию» в качестве контрольных событий выделены возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов.

В рамках мероприятия «Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях» в качестве контрольных событий выделены осуществление предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат.